NetAudit · Equipo completo · Reflexión al 12 de octubre de 2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. En el caso de que el proyecto APT sea grupal, esta pauta debe ser respondida en conjunto. |
| --- | --- |

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en el AVA. O bien, completar esta guía a y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado en alcance, laboratorio, recolección, parsing, reglas y API. Las pruebas siguen en curso; interfaz, reportes finales, persistencia e IA están pendientes. El trabajo incremental y Git facilitaron el avance. Debemos sincronizar documentación y código, y revisar las fechas de actividades posteriores para identificar posibles desviaciones del plan.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Abordamos la integración con pruebas por componente y revisiones del flujo completo. La retroalimentación docente nos ayudó a reforzar la auditoría de solo lectura y el motor determinista como diferenciador. La rama Evaluación 2 documenta una dificultad de negociación SSH del laboratorio. Mantendremos entregas pequeñas y evidencia sanitizada.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu(s) evidencia(s) de avance? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tus evidencias? Las evidencias permiten revisar código, reglas y pruebas. La presentación del 06/10 se realizó como Evaluación 2 y mostró 21 reglas de la rama adicional; la del 22/09 mostró ocho. Ambas se incorporan como evidencia académica. main conserva ocho reglas y la ampliación sigue sin integrarse. Debemos identificar la versión del código y ampliar la validación sin exponer credenciales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos interesa definir cómo integrar persistencia, interfaz e IA explicativa sin alterar los estados ni las evidencias del motor. Queremos consultar a la docente qué indicadores disciplinarios priorizar en el informe final y cómo presentar claramente la validación del laboratorio junto con las limitaciones de cobertura.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendremos la distribución por áreas y coordinaremos las siguientes integraciones: Axl en backend, Thomas en laboratorio, Maikol en reglas y pruebas, y Emilio en interfaz y documentación. Proponemos revisar juntos contratos, reportes y sanitización. La persistencia y la IA necesitarán tareas acotadas y responsables acordados antes de comenzar.

6. Proyecto APT, trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Axl Urrutia, Thomas Henriquez, Maikol Mamani y Emilio Cortes valoramos la división por áreas y la integración progresiva con Git, pruebas y documentación. Podemos mejorar la revisión cruzada y la coordinación de entregas, especialmente para que los documentos reflejen la misma versión del código que mostramos.