Especificaciones para la presentación

Avance del Proyecto APT · Fase 2

PTY4624 Capstone · Ingeniería en Conectividad y Redes · Semana 9

# 1. Aspectos generales

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Modalidad | Presentación grupal (2 a 3 integrantes) en el taller de proyectos, semana 9. |
| Duración | 15 minutos de exposición, 5 minutos de demostración de la simulación y 5 minutos de preguntas. |
| Extensión | 10 slides, según la estructura de la sección 3. |
| Participación | Todos los integrantes exponen y responden preguntas sobre cualquier parte del proyecto. |
| Simulación | Obligatoria y en vivo. Debe estar funcionando antes del inicio de la presentación. Las capturas solo se aceptan como respaldo. |
| Relación con el informe | La presentación respalda el Informe de Avance escrito; no lo reemplaza. Todo lo que se muestre debe estar también en el informe. |

# 2. Relación con la pauta de evaluación

La evaluación Sumativa de Avance Fase 2 tiene una ponderación de 10 % en la nota final de la asignatura. Se evalúa con 8 indicadores (IE). La tabla indica dónde se evidencia cada uno.

| IE | Indicador de evaluación | Peso | Dónde se evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 10 % | Presentación (slide 3) e informe |
| 2 | Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos. | 10 % | Presentación (slides 4 y 5) e informe |
| 3 | Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT. | 10 % | Presentación (slide 7) e informe |
| 4 | Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de la disciplina. | 5 % | Presentación e informe |
| 5 | Utiliza reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias. | 5 % | Informe escrito |
| 6 | Cumple con el formato del informe de avance. | 5 % | Informe escrito |
| 7 | Cumple con los indicadores de calidad disciplinarios. | 45 % | Presentación (slides 6 a 9) e informe |
| 8 | Redacta el abstract, las conclusiones y la reflexión en inglés (nivel intermedio alto). | 10 % | Informe escrito |

Niveles de logro: Completamente logrado (100 %), Logrado (60 %), Logro incipiente (30 %) y No logrado (0 %).

# 3. Estructura de slides

| N° | Slide | Contenido requerido | IE que respalda | Qué se espera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portada y equipo | Nombre del proyecto, integrantes, rol de cada integrante en esta fase y fecha. | IE 6 (apoyo) | Cada integrante tiene una responsabilidad técnica concreta y la puede explicar. |
| 2 | Recordatorio del proyecto | Problema, objetivo general, objetivos específicos y alcance, incluyendo lo que el proyecto no abarca. Máximo 5 líneas. | Base para IE 1 e IE 2 | Objetivos medibles, que permitan juzgar el avance en las slides siguientes. |
| 3 | Ajustes al proyecto | Tabla con columnas Ajuste / Origen / Justificación / Impacto en alcance o plazo (opcional). Ver detalle en la sección 4. | IE 1 (10 %) | El conjunto de ajustes cubre las tres fuentes (dificultades, facilitadores y retroalimentación docente) y cada ajuste está justificado. |
| 4 | Metodología aplicada | Metodología nombrada y referenciada (por ejemplo, Top-Down Network Design o PPDIOO/PBM de Cisco para el diseño; Scrum o Kanban para la gestión). Fase actual y entregable producido en cada fase. | IE 2 (10 %), IE 4 | La metodología se aplicó y existen artefactos que lo demuestran; no basta con declararla. |
| 5 | Avance vs. planificación | Carta Gantt planificada vs. real, porcentaje de cumplimiento por objetivo específico, desviaciones y su causa. | IE 2, IE 3 | Los objetivos comprometidos para la semana 9 están cumplidos o la desviación está explicada. |
| 6 | Diseño técnico | Topología física y lógica, modelo jerárquico (núcleo, distribución y acceso), plan de direccionamiento IP y VLAN, protocolos elegidos y su justificación. | IE 7 (ind. 1.1, 2.2, 3.1, 5.1), IE 4 | Terminología técnica precisa (por ejemplo, no confundir VLAN con subred, ni enrutamiento con conmutación). |
| 7 | Simulación (demo en vivo) | Ambiente utilizado (CML, IOU web, EVE-NG, Radio Mobile, AWS, etc.) y pruebas de verificación con resultado esperado vs. obtenido: comandos show, ping, traceroute, tablas de enrutamiento o perfil de enlace. | IE 3 (10 %), IE 7 (ind. 1.2) | La simulación funciona en vivo. El docente puede solicitar ejecutar un comando o prueba adicional. |
| 8 | Seguridad, QoS y tendencias | Solo lo que aplique al proyecto: ACL, segmentación, AAA, QoS, alta disponibilidad, SD-WAN, nube o automatización. | IE 7 (ind. 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2) | Lo presentado está implementado en la simulación, no solo enunciado. |
| 9 | Matriz de indicadores de calidad | Tabla con columnas Indicador de calidad / Evidencia (slide, anexo o captura) / Estado (logrado, en curso o pendiente). Ver plantilla en la sección 6. | IE 7 (45 %) | Cada indicador declarado tiene una evidencia verificable. Es la slide de mayor peso en la nota. |
| 10 | Próximos pasos y cierre | Pendientes hacia el informe final, riesgos con su mitigación y una frase de conclusión en inglés por integrante. | IE 1, IE 2, IE 8 (apoyo) | Los pendientes son alcanzables antes de la entrega final. |

# 4. Detalle de la slide 3: ajustes al proyecto

Cada ajuste se presenta en una fila con las siguientes columnas:

- Ajuste: qué cambió respecto de la propuesta de la Fase 1 (alcance, tecnología, cronograma, herramienta de simulación, roles, etc.).

- Origen: qué gatilló el cambio. Puede ser una dificultad (algo que obstaculizó el trabajo), un facilitador (algo que lo hizo posible o más fácil) o la retroalimentación docente (Fase 1 o taller).

- Justificación: por qué el cambio es la respuesta técnica correcta a ese origen. Nombrar el origen no es suficiente.

- Impacto en alcance o plazo (opcional): efecto del ajuste sobre el proyecto. No se evalúa en el IE 1, pero sirve como evidencia para el IE 2.

## Criterio de evaluación

Cada ajuste puede tener un solo origen, pero el conjunto de ajustes debe cubrir las tres fuentes para alcanzar el nivel máximo.

| Nivel | Criterio | Puntaje (de 10) |
| --- | --- | --- |
| Completamente logrado | El conjunto de ajustes cubre las tres fuentes y cada ajuste está justificado. | 10 |
| Logrado | Los ajustes cubren una o dos de las fuentes y están justificados. | 6 |
| Logro incipiente | Se declaran ajustes, pero no se justifican. | 3 |
| No logrado | No se presentan ajustes ni se explica por qué se mantiene el plan inicial. | 0 |

## Ejemplo (nivel Completamente logrado)

| Ajuste | Origen | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Se migra la simulación de Packet Tracer a CML. | Dificultad: Packet Tracer no soporta las funciones de automatización comprometidas. | CML usa imágenes reales de IOS/IOS XE, lo que permite validar la configuración que se aplicaría en producción. |
| Se agrega HSRP en la capa de distribución. | Retroalimentación docente: en la Fase 1 se detectó un punto único de falla. | Sin redundancia de gateway no se cumple el requisito de alta disponibilidad (indicador 1.1). |
| Se adelantan las pruebas de enlace inalámbrico. | Facilitador: el cliente entregó planos y coordenadas antes de lo previsto. | Permite validar la línea de vista en Radio Mobile antes de cerrar la topología. |

# 5. Requisitos de la simulación (slide 7)

- Indicar el software utilizado y su versión (por ejemplo, CML, IOU web, EVE-NG, Radio Mobile o AWS).

- Presentar un plan de pruebas breve: prueba, resultado esperado y resultado obtenido.

- Ejecutar las pruebas en vivo. El docente puede solicitar un comando o una prueba adicional.

- Tener capturas de respaldo en caso de falla del equipo o de la conexión.

# 6. Plantilla de la slide 9: matriz de indicadores de calidad

Seleccionen los indicadores de calidad del perfil de egreso que aborda su proyecto y completen la matriz. Solo declaren indicadores para los que tengan evidencia.

| Indicador | Descripción | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Implementa una red LAN/WAN para dispositivos fijos y móviles, según estándares y parámetros de seguridad. |  |  |
| 1.2 | Entrega evidencia de la simulación de la red LAN/WAN. |  |  |
| 2.1 | Habilita una red de datos convergente, considerando calidad de servicio. |  |  |
| 2.2 | Evidencia la escalabilidad de la red según el modelo de capas. |  |  |
| 2.3 | Incorpora tecnologías emergentes (SD-WAN, servicios cloud o automatización). |  |  |
| 3.1 | Diseña una propuesta para poner en marcha servicios operativos de red convergentes y escalables. |  |  |
| 3.2 | Incorpora un plan de mantenimiento preventivo. |  |  |
| 3.3 | Integra nuevas tendencias en servicios de red (virtualización en la nube). |  |  |
| 4.1 | Presenta una solución que incorpora políticas de seguridad. |  |  |
| 4.2 | Diseña un plan de evaluación y monitoreo permanente de la seguridad. |  |  |
| 5.1 | Diseña una solución de redes y telecomunicaciones que incorpora tendencias tecnológicas. |  |  |

Estado: logrado, en curso o pendiente. Evidencia: número de slide, anexo del informe o captura.

# 7. Lista de verificación antes de presentar

- La presentación tiene las 10 slides en el orden indicado.

- La tabla de ajustes cubre, en conjunto, dificultades, facilitadores y retroalimentación docente, y cada ajuste está justificado.

- La metodología está nombrada, referenciada y respaldada con artefactos.

- La carta Gantt muestra lo planificado y lo real.

- La simulación está funcionando y existen capturas de respaldo.

- La matriz de indicadores de calidad tiene una evidencia para cada indicador declarado.

- Todo lo presentado está también en el Informe de Avance escrito.

- Cada integrante puede explicar cualquier parte del proyecto.

# 8. Referencias sugeridas

Oppenheimer, P. (2011). Top-Down network design (3.ª ed.). Cisco Press.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. https://scrumguides.org

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.).