NetAudit · Axl Urrutia · Reflexión individual al 27 de octubre de 2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. En el caso de que el proyecto APT sea grupal, esta pauta debe ser respondida en conjunto. |
| --- | --- |

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en el AVA. O bien, completar esta guía a y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Desde mi rol he podido avanzar en gran parte de las actividades técnicas que estaban planificadas para el prototipo. Actualmente NetAudit cuenta con recolección de evidencia, parsing, 21 reglas deterministas, API, interfaz y una capa explicativa de IA. También logramos validar el sistema mediante pruebas automatizadas y escenarios controlados. Un facilitador importante fue trabajar por incrementos pequeños, utilizando ramas y pruebas antes de integrar los cambios a main. Esto permitió corregir problemas sin afectar lo que ya funcionaba. Entre las dificultades estuvieron algunos problemas de negociación SSH en el laboratorio y la disponibilidad de modelos de IA, lo que obligó a probar alternativas antes de encontrar una opción estable. La planificación original también cambió en el orden de algunas actividades, ya que priorizamos la interfaz y la integración de IA antes que otras mejoras previstas inicialmente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He tratado de enfrentar las dificultades separando los problemas por componente y validando cada parte antes de integrarla. Por ejemplo, los problemas de conexión y evidencia se revisaron de forma independiente del motor de reglas, mientras que la integración de IA se diseñó como una capa opcional para que una falla del proveedor no afectara el análisis principal. También se reforzó el principio de solo lectura del proyecto. La IA no tiene acceso a Netmiko ni puede ejecutar comandos o modificar configuraciones; solamente explica Findings que ya fueron determinados por las reglas. Para reducir riesgos se incorporó sanitización de la evidencia y validación de las respuestas mediante Pydantic. Para el cierre mi prioridad es mantener la versión estable y concentrarnos en las validaciones y la demostración, evitando agregar funciones grandes que puedan introducir nuevas fallas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu(s) evidencia(s) de avance? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tus evidencias? Considero que actualmente tenemos evidencia bastante más completa que al comienzo de la fase. Destaco la ampliación a 21 reglas deterministas, el análisis integral con ocho evidencias autorizadas, la integración de FastAPI y Streamlit, la explicación mediante Gemini y las 815 pruebas automatizadas aprobadas sin fallos. También contamos con capturas del MVP inicial y de la interfaz refinada, lo que permite mostrar claramente la evolución del sistema. Además, se comprobó el acceso desde un segundo equipo y se validó que los resultados deterministas se mantienen aunque la IA no esté disponible. Lo que todavía puedo mejorar es la organización de las evidencias, relacionando de forma más directa cada captura, prueba o documento con el objetivo o indicador que respalda. También debemos evitar mezclar resultados de escenarios sintéticos con pruebas reales de laboratorio y dejar claramente indicada la versión del sistema utilizada en cada evidencia.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud ya no está tanto en agregar funcionalidades, sino en demostrar correctamente lo que desarrollamos. Me interesa asegurar que durante la presentación quede clara la diferencia entre el motor determinista y la IA: las reglas son las que detectan los problemas y generan los Findings, mientras que la IA solamente ayuda a explicarlos. También me preocupa la estabilidad de la demostración en vivo, porque depende del laboratorio, OmniRoute y el proveedor de IA. Por eso mantenemos el análisis determinista funcionando de manera independiente y tenemos evidencias de respaldo. La pregunta que me gustaría plantear a la docente es si la forma en que estamos relacionando nuestras pruebas, la arquitectura y las evidencias con los indicadores de calidad representa correctamente el aporte del proyecto dentro del área de conectividad y redes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Desde mi perspectiva no es necesario realizar una redistribución grande en esta etapa. Mi responsabilidad ha estado principalmente en arquitectura, backend e integración, y durante los últimos incrementos también he participado en la validación de la IA, la interfaz y el funcionamiento completo de NetAudit. Para el cierre considero más importante coordinar las tareas finales: preparar la demostración, revisar que todos conozcamos el flujo completo del sistema y mantener sincronizadas la presentación, el informe y la versión del repositorio. Aunque cada integrante tenga un área principal, todos deberíamos poder explicar cómo funciona el proyecto completo.

6. Proyecto APT, trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Desde mi experiencia evalúo positivamente el trabajo del grupo. La división por áreas nos permitió avanzar en paralelo y posteriormente integrar los componentes mediante Git y revisiones por incrementos. También considero positivo que el proyecto haya evolucionado desde un auditor básico hacia un prototipo más completo sin perder el foco en conectividad y redes. Lo que podemos mejorar es la coordinación de las evidencias y la documentación. En algunos momentos el código avanzó más rápido que los documentos, por lo que después fue necesario actualizar información que había quedado desfasada. Para las etapas finales debemos mantener una sola versión de referencia y asegurarnos de que las evidencias, el informe, la presentación y el repositorio representen el mismo estado del proyecto.